# Flutter業務アプリ
テスト設計・実装・工程分類 統合ガイド

クリーンアーキテクチャ / Riverpod / 単体・結合・総合テスト対応版

この資料の目的 前回の「Flutterにおけるテスト設計・作り方・考え方」と、今回の「単体・結合・総合テスト工程の建付け」を統合した資料です。実装しやすいテストの作り方、テスト仕様書フォーマット、工程分類までを一つの資料として整理します。

# 1. 基本方針

今回のFlutter業務アプリは、クリーンアーキテクチャ、RiverpodによるDI、疎結合を意識して開発しているため、テストしやすい構造にしやすいです。

画面をいきなりテストするのではなく、下の層から順番にテストする

1. domain / mapper の単体テスト
2. repository の単体テスト
3. Riverpod Notifier / Controller の単体テスト
4. Widgetテスト
5. 重要業務だけIntegrationテスト

おすすめの進め方 まずは商品一覧機能で、mapper → repository → controller → widget のテスト一式を作り、売上登録・日報登録・権限制御・Silent Push後の再同期処理へ横展開します。

# 2. Flutterのテスト種類

| テスト種類 | 目的 | 今回の対象例 |
| --- | --- | --- |
| Unit test | 関数・メソッド・クラス単体の確認 | Mapper、Repository、PermissionService、Controller、Validator |
| Widget test | Widgetや画面部品の表示・操作確認 | 商品一覧、エラー表示、ローディング表示、権限によるボタン非表示 |
| Integration test | アプリ全体または大きな流れの確認 | ログイン、商品参照、売上登録、日報提出、通知再同期 |

# 3. 日本の開発現場でのテスト工程との関係

Flutterの Unit / Widget / Integration はテスト技術の分類です。一方、単体 / 結合 / 総合 / 受入 は開発工程上の確認範囲です。完全に1対1では対応しません。

| 工程 | 目的 | 主な確認内容 |
| --- | --- | --- |
| 単体テスト | 部品単位で正しく動くか確認する | Mapper、Repository、Controller、PermissionService、Validator |
| 結合テスト | 部品同士をつないで正しく動くか確認する | 画面＋状態管理＋Repository、Flutter＋Mock API、通知受信＋再同期 |
| 総合テスト | システム全体として業務が成立するか確認する | ログイン、商品参照、売上登録、日報承認、権限制御、Push通知 |
| 受入テスト | 利用者・顧客の要件を満たすか確認する | 現場担当者が実業務目線で操作確認する |

| Flutterでのテスト | 単体 | 結合 | 総合 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit test | ◎ | △ | × | 関数・クラス単体が中心。RepositoryもFake APIなら単体寄り。 |
| Widget test | ○ | ○ | △ | Widget単体なら単体。ProviderやControllerをつなぐと結合寄り。 |
| Integration test | △ | ○ | ◎ | Mock APIなら結合。本物の検証環境までつなぐと総合。 |

# 4. 今回のアプリで優先すべきテスト

| 優先度 | 対象 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | mapper | API DTOとdomain変換ミスは起きやすい |
| 2 | Repository | APIエラー変換、Result返却が重要 |
| 3 | Notifier / Controller | loading / success / error の状態遷移が重要 |
| 4 | 権限判定 | role / scope / UI制御の不具合を防げる |
| 5 | Widget | 主要画面だけでよい |
| 6 | Integration | 売上登録・日報提出など重要フローだけ |

# 5. テストしやすい設計の基本

画面から直接APIを呼ばない。

画面から直接Dioを触らない。

Repositoryをinterface化する。

Riverpod providerで依存を差し替えられるようにする。

DTOとdomainを分離する。

現在時刻・ログインユーザー・APIクライアントを直接参照しない。

Widget
↓
Notifier / Controller
↓
Repository interface
↓
Repository実装
↓
API Client

# 6. Mapperのテスト

DTOとdomainの変換は、最初にテストしやすい対象です。DTOのnull、日付形式、enum、金額・数量などの変換ミスを防ぎます。

extension ProductDtoMapper on ProductDto {
  Product toDomain() {
    final id = this.id;
    final name = this.name;

    if (id == null || name == null) {
      throw const DataMappingException(
        message: '商品データの形式が不正です。',
      );
    }

    return Product(
      id: id,
      name: name,
      price: price ?? 0,
    );
  }
}

| 確認観点 | 例 |
| --- | --- |
| 正常変換 | ProductDto(id: p001, name: テレビ) が Product に変換される |
| null項目 | 必須項目がnullならDataMappingExceptionになる |
| 日付変換 | 文字列の日付がDateTimeへ変換される |
| enum変換 | APIの文字列値がdomain enumへ変換される |
| 金額・数量 | nullや負数などの扱いが仕様通りか確認する |
| 不正値 | 想定外の形式を例外またはFailureとして扱えるか確認する |

# 7. Repositoryのテスト

Repositoryでは、API成功時・失敗時・例外変換・DTO→domain変換の流れを確認します。APIクライアントは本物にせず、FakeまたはMockに差し替えるのが基本です。

| 確認観点 | 期待結果 |
| --- | --- |
| API成功 | Success<List<Product>> を返す |
| 401 | Failure<UnauthorizedException> を返す |
| 403 | Failure<ForbiddenException> を返す |
| 500 | Failure<ServerException> を返す |
| 通信タイムアウト | Failure<NetworkException> を返す |
| DTO不正 | Failure<DataMappingException> または変換例外として扱う |

FakeとMockの使い分け 最初はFakeの方が読みやすく、テスト初心者にも分かりやすいです。呼び出し回数や複雑な振る舞いを検証したい場合にMockを使います。

# 8. Riverpod Controller / Notifier のテスト

Riverpodでは、ProviderContainerを使ってproviderをテストできます。Repository providerをFakeにoverrideし、Controllerの状態遷移を確認します。

| 状態 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 初期状態 | isLoading=false、data空、errorなし |
| 読み込み中 | load実行時にisLoading=trueになる |
| 成功 | 取得データがstateにセットされ、errorがnullになる |
| 失敗 | AppExceptionがstate.errorにセットされる |
| 再試行 | エラー後に再実行すると正しく状態が更新される |

# 9. Widgetテスト

Widgetテストでは、画面が状態に応じて正しく表示されるか確認します。すべての画面ではなく、主要画面を優先します。

| 画面状態 | 確認内容 |
| --- | --- |
| loading | CircularProgressIndicatorなどが表示される |
| data | 商品名や売上データなどが表示される |
| empty | 「データがありません」などが表示される |
| error | エラーメッセージと再試行ボタンが表示される |
| 権限なし | 承認ボタンや管理メニューが非表示になる |
| 登録中 | 登録ボタンが無効化され、二重送信されない |

# 10. 権限・UIロジックのテスト

role / scope / permissionの判定は、PermissionServiceなどに集約して単体テスト可能にします。

| ケース | 期待結果 |
| --- | --- |
| manager + daily_report:approve | 日報承認可能 |
| staff + daily_report:write | 日報提出は可能だが承認不可 |
| admin + user:manage | ユーザー管理可能 |
| scope不足 | 該当メニューやボタンを非表示 |
| API 403 | 「権限がありません」と表示 |

# 11. Integrationテスト

Integrationテストは重要ですが、数を増やしすぎると時間がかかります。業務上重要な流れに絞ります。

ログインできる。

商品一覧を表示できる。

売上登録できる。

日報提出できる。

権限なしユーザーでは承認画面に入れない。

Silent Push受信後に再同期される。

# 12. 今回おすすめのテスト構成

test/
  core/
    error/
      error_mapper_test.dart
    permission/
      permission_service_test.dart

  features/
    product/
      data/
        product_mapper_test.dart
        product_repository_impl_test.dart
      application/
        product_list_controller_test.dart
      presentation/
        product_list_page_test.dart

  features/
    daily_report/
      data/
      application/
      presentation/

integration_test/
  app_login_flow_test.dart
  sales_register_flow_test.dart
  daily_report_submit_flow_test.dart

# 13. テスト対象ごとの考え方

| 層 | テスト対象 | テスト内容 | 工程分類 |
| --- | --- | --- | --- |
| domain | Entity / ValueObject | 業務ルール | 単体 |
| data | mapper | DTO変換、null、不正値 | 単体 |
| data | repository | API成功・失敗、例外変換 | 単体〜結合 |
| application | notifier/controller | 状態遷移 | 単体 |
| core | permission | 権限判定 | 単体 |
| presentation | widget | 表示・ボタン・エラー | 単体〜結合 |
| app | integration | 重要フロー | 結合〜総合 |

# 14. テストで確認すべき業務パターン

| 分類 | 確認パターン |
| --- | --- |
| API系 | 200正常取得、400入力エラー、401ログイン切れ、403権限なし、404データなし、500サーバーエラー、通信タイムアウト |
| UI系 | loading表示、empty表示、error表示、retryボタン、登録中ボタン無効化、権限なし時の非表示 |
| 業務系 | 自分の売上だけ登録可能、他人の売上は登録不可、staffは承認不可、managerは自店舗のみ承認可能、adminは管理画面に入れる |

# 15. 段階的な進め方

mapperテストを作る。DTO → domain、domain → request DTOの変換を確認する。

Repositoryテストを作る。API成功・失敗・例外変換を確認する。

Controller / Notifierテストを作る。loading / success / failure / retryを確認する。

Widgetテストを作る。一覧表示、エラー表示、権限制御など主要画面を確認する。

Integrationテストを作る。ログイン、商品一覧、売上登録、日報提出など重要業務フローに絞る。

# 16. テスト工程の建付け

設計
↓
実装
↓
単体テスト
↓
結合テスト
↓
総合テスト
↓
受入テスト
↓
リリース

テスト工程は、どこまで本物をつなぐかで判断します。

| 工程 | どこまで見るか | 今回の対象例 |
| --- | --- | --- |
| 単体テスト | できるだけ1部品だけを見る | Mapper、Repository、Controller、PermissionService |
| 結合テスト | 複数部品をつないで見る | UI + Controller + Repository、Flutter + Mock API |
| 総合テスト | アプリ・API・DB・認証など全体で見る | ログイン、商品参照、売上登録、日報承認、通知 |
| 受入テスト | 実際の業務として問題ないか見る | 店舗担当者による操作確認、運用確認 |

# 17. V字モデルとの対応

要件定義        ↔  受入テスト
基本設計        ↔  総合テスト
詳細設計        ↔  結合テスト
実装            ↔  単体テスト

| 設計工程 | 確認するテスト工程 | 今回の例 |
| --- | --- | --- |
| 実装 | 単体テスト | Mapper、Repository、Controller |
| 詳細設計 | 結合テスト | 画面＋状態管理＋Repository |
| 基本設計 | 総合テスト | ログイン、売上登録、日報承認 |
| 要件定義 | 受入テスト | 店舗業務として使えるか |

# 18. これまで説明した各テストの工程分類

| テスト対象 | Flutter上の分類 | 工程としての分類 |
| --- | --- | --- |
| DTO → domain mapperテスト | Unit test | 単体テスト |
| domain → request DTO mapperテスト | Unit test | 単体テスト |
| AppException / Resultテスト | Unit test | 単体テスト |
| error_mapperテスト | Unit test | 単体テスト |
| PermissionServiceテスト | Unit test | 単体テスト |
| Repositoryテスト | Unit test | 単体テスト寄り |
| Repository + 実API風Mock Server | Unit / Integration | 結合テスト寄り |
| Riverpod Controllerテスト | Unit test | 単体テスト |
| Provider overrideを使った画面テスト | Widget test | 単体〜結合 |
| 商品一覧Widgetテスト | Widget test | 単体〜結合 |
| ログイン〜商品一覧まで | Integration test | 総合テスト寄り |
| 売上登録フロー | Integration test | 総合テスト |
| 日報提出フロー | Integration test | 総合テスト |
| 権限なしユーザーの制御 | Widget / Integration | 結合〜総合 |
| FCM通知受信後の再同期 | Integration test | 結合〜総合 |
| Web Push通知 | Integration / 手動確認 | 総合テスト寄り |

# 19. テスト仕様書フォーマット

以下は、各テスト工程で使えるテスト仕様書のフォーマット例です。プロジェクトではExcelで管理しても、MarkdownやNotionで管理しても構いません。重要なのは、確認観点・前提条件・手順・期待結果・実施結果を残すことです。

## 19.1 単体テスト仕様書フォーマット

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| テストID | UT-PRODUCT-MAPPER-001 |
| 対象クラス/関数 | ProductDtoMapper.toDomain() |
| テスト観点 | 正常なDTOをdomainへ変換できる |
| 前提条件 | ProductDtoにid/name/priceが設定されている |
| 入力データ | id=p001、name=テレビ、price=50000 |
| 期待結果 | Product(id=p001, name=テレビ, price=50000) が返る |
| 実施方法 | flutter test |
| 結果 | OK / NG |
| 備考 | null項目は別ケースで確認 |

## 19.2 結合テスト仕様書フォーマット

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| テストID | IT-PRODUCT-LIST-001 |
| 対象機能 | 商品一覧画面 |
| 結合範囲 | ProductListPage + ProductListController + ProductRepository + Mock API |
| 確認観点 | 画面表示時にAPI取得し、商品一覧が表示される |
| 前提条件 | Mock APIが商品一覧を返す |
| 操作手順 | アプリ起動 → 商品一覧画面を開く |
| 期待結果 | 商品名「テレビ」が一覧に表示される |
| 確認データ | 商品ID=p001、商品名=テレビ |
| 結果 | OK / NG |
| 障害票番号 | 必要に応じて記載 |

## 19.3 総合テスト仕様書フォーマット

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| テストID | ST-SALES-REGISTER-001 |
| 業務シナリオ | 店員が自分の売上を登録する |
| 対象環境 | 検証Flutterアプリ、検証API、検証DB、Keycloak検証環境 |
| 利用ユーザー | staffユーザー、store_id=001 |
| 前提条件 | 対象商品が存在し、ユーザーにsales:write権限がある |
| 操作手順 | ログイン → 売上登録画面 → 商品選択 → 金額入力 → 登録 |
| 期待結果 | 登録完了メッセージが表示され、DBに売上データが登録される |
| 確認方法 | 画面表示、APIログ、DBデータ、必要に応じて管理画面 |
| 結果 | OK / NG |
| 備考 | 通信断や二重送信は別ケースで確認 |

## 19.4 受入テスト仕様書フォーマット

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| テストID | UAT-DAILY-REPORT-001 |
| 利用者役割 | 店舗スタッフ |
| 業務目的 | 勤務終了時に日報を提出できる |
| 確認シナリオ | スタッフが日報を入力し、店長に提出する |
| 確認観点 | 現場担当者が迷わず操作できるか、文言が分かりやすいか |
| 操作手順 | ログイン → 日報登録 → 内容入力 → 提出 |
| 期待結果 | 提出完了が分かり、店長側に承認依頼が届く |
| 判定 | 合格 / 条件付き合格 / 不合格 |
| 利用者コメント | 操作感・改善要望を記録 |

# 20. 最初に作るテストセット

まずは商品一覧機能で、次のテストセットを作ると全体の型ができます。

| 工程 | テスト名の例 |
| --- | --- |
| 単体 | product_mapper_test、product_repository_impl_test、product_list_controller_test |
| 結合 | product_list_page_test、商品一覧画面 + Controller + FakeRepository、商品一覧画面 + Mock API |
| 総合 | ログイン → 商品一覧画面 → 検証APIから商品一覧取得 → 表示確認 |

# 21. 最終まとめ

FlutterのUnit / Widget / Integrationはテスト技術の分類であり、単体・結合・総合の工程名とは完全に一致しない。

単体・結合・総合は「どこまで本物をつないで確認するか」で判断する。

単体テストは、Mapper、Repository、Controller、PermissionServiceなど部品単位を確認する。

結合テストは、UI + Controller + Repository、Flutter + Mock APIなど部品同士のつながりを確認する。

総合テストは、Flutter + Keycloak + 検証API + 検証DB + FCMなど、本番に近い環境で業務シナリオを確認する。

受入テストは、現場利用者が業務として使えるかを確認する。

すべてを自動化する必要はなく、単体は自動化重視、結合は主要部分を自動化、総合は重要フロー中心、受入は手動中心が現実的。

最重要ポイント Flutterのテスト名に引っ張られすぎず、「何をどこまでつないで確認しているか」で単体・結合・総合を判断します。